FOCALIZAHR MVP - Requerimientos Maestro Definitivo v3.0 FINAL.md

73.18 KB •2247 líneas•El formato puede ser inconsistente con respecto al original

# 🎯 FOCALIZAHR MVP - REQUERIMIENTOS MAESTRO DEFINITIVO v3.0 ## "Ecosistema Análisis Organizacional" - Especificación Técnica Completa con Mitigación de Riesgos --- ## 📋 **CONTROL DEL DOCUMENTO** - **Versión:** 3.0 (Final Completa con Mitigaciones) - **Fecha:** 6 Junio 2025 - **Estado:** APROBADO PARA DESARROLLO CONTROLADO - **Metodología:** Basada en éxito Chat 1 + Mitigación riesgos identificados - **Cambios v3.0:** Incorpora decisiones "actualizacion proyecto.docx" + Detalles técnicos completos --- ## 1. **RESUMEN EJECUTIVO REFINADO** ### **1.1. Propósito del Proyecto** Crear una **plataforma integral de análisis organizacional** que permita a PyMEs chilenas acceder a metodologías corporativas de medición de clima, cultura y experiencia colaborador, con análisis inteligente y consultoría especializada, **implementando enfoque "concierge" para mitigar riesgos técnicos**. ### **1.2. Filosofía de Desarrollo Evolutiva (Actualizada)** ```yaml Principios No Negociables: ✅ Funcionalidad Core Perfecta: Base sólida antes que features complejas ✅ Enfoque Concierge MVP: FocalizaHR carga participantes vs UI self-service ✅ Desarrollo Incremental: Testing cada entregable antes continuar ✅ Mitigación Riesgos: Funcionalidades complejas pospuestas ✅ Validación Empresas Reales: 4-6 empresas primer mes ``` ### **1.3. Expectativas Realistas Refinadas** ```yaml Empresas objetivo primer mes: 4-6 (incremento controlado) Tiempo desarrollo: 6-7 chats (reducido vs 10-14 original) Complejidad vs Chat 1: 2x (reducido vs 2.5x original) Enfoque: Producto funcional vs MVP experimental Riesgo: Bajo (vs Medio-Alto original) ``` --- ## 2. **DECISIONES ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS** ### **2.1. Enfoque "Concierge" - Eliminación Riesgo Mayor** ```yaml DECISIÓN CLAVE: Sin UI carga participantes en MVP IMPLEMENTACIÓN: ✅ Equipo FocalizaHR carga nóminas backend ✅ Garantiza experiencia perfecta clientes ✅ Elimina complejidad CSV parsing ✅ Permite validar core sin fricciones técnicas BENEFICIOS: - Reduce complejidad desarrollo 40% - Elimina riesgo bloqueante #1 identificado - Experiencia usuario premium garantizada - Focus en validación valor vs herramienta WORKFLOW ESPECÍFICO: 1. Cliente envía CSV/Excel por email a FocalizaHR 2. Equipo FocalizaHR procesa y carga participantes backend 3. FocalizaHR valida datos + configura campaña 4. Cliente revisa configuración en plataforma 5. Cliente activa campaña cuando listo 6. Sistema envía emails automáticamente 7. Cliente monitorea progreso en tiempo real 8. Resultados disponibles automáticamente al completar VENTAJAS OPERATIVAS: - Experiencia premium garantizada - Datos siempre limpios y consistentes - Oportunidad upselling durante configuración - Relationship building con cada cliente - Feedback directo sobre necesidades ``` ### **2.2. Kit Comunicación Resultados (Nueva Funcionalidad)** ```yaml ADICIÓN ESTRATÉGICA: Ayuda comunicar hallazgos IMPLEMENTACIÓN: ✅ Templates frases pre-cargadas (NO IA generativa) ✅ Reglas simples selección template apropiado ✅ Dashboard resultados incluye sección comunicación IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICA: 1. Dashboard resultados incluye sección "Comunicar Resultados" 2. Sistema selecciona 3-5 templates basado en: - Scores por categoría - Participación % - Comparativo benchmark fijo 3. Admin puede copiar/editar templates sugeridos 4. Templates incluyen variables reemplazadas automáticamente TEMPLATES EJEMPLO: - Fortaleza: "Su equipo destaca en {category} ({score}/5.0)" - Oportunidad: "Mejora inmediata en {category} ({score}/5.0)" - Benchmark: "Supera promedio sector por +{diff} en {category}" ``` ### **2.3. Reglas Negocio Parametrizables** ```yaml ARQUITECTURA INTELIGENTE: Preparada escalamiento IMPLEMENTACIÓN: ✅ Límites configurables por subscription_tier ✅ 1 campaña activa por tipo (configurable futuro) ✅ Duración máximo parámetro sistema (no hardcoded) ✅ Límites participantes escalables REGLAS MVP INICIAL: - 1 campaña activa por CampaignType simultáneamente - Máximo 30 días duración (configurable) - Máximo 500 participantes (configurable) - Mínimo 5 participantes validación ``` --- ## 3. **FUNCIONALIDADES EXPLÍCITAMENTE POSPUESTAS** ### **3.1. Fuera de Scope MVP (Mitigación Riesgos)** ```yaml ❌ UI Self-Service carga participantes: - Razón: Riesgo bloqueante CSV parsing - Complejidad: ⭐⭐⭐⭐ (Alta) - Alternativa: Enfoque concierge - Futuro: Fase 2 post-validación ❌ Motor Análisis Predictivo/Risk Scoring: - Razón: Complejidad algoritmos + validación - Complejidad: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Muy Alta) - Alternativa: Métricas básicas + alerts simples - Futuro: Chat 8+ con data scientist ❌ Benchmarking Sectorial Dinámico: - Razón: Requiere base datos significativa - Complejidad: ⭐⭐⭐⭐ (Alta) - Alternativa: Benchmarks fijos predefinidos - Futuro: Chat 10+ con múltiples empresas ❌ Templates PDF Dinámicos Múltiples: - Razón: Complejidad generación + testing - Complejidad: ⭐⭐⭐ (Media-Alta) - Alternativa: 1 template profesional estándar - Futuro: Personalización cuando validado ❌ Segmentación Automática 8 Dimensiones: - Razón: Complejidad parsing + validación - Complejidad: ⭐⭐⭐⭐ (Alta) - Alternativa: Segmentación básica manual - Futuro: Post-validación enfoque concierge ❌ Analytics IA Generativa: - Razón: Requiere integración OpenAI/Claude - Complejidad: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Muy Alta) - Alternativa: Templates predefinidos - Futuro: Fase premium con IA ``` --- ## 4. **MODELO DE DATOS OPTIMIZADO FINAL** ### **4.1. Schema Base de Datos (8 Tablas Finales)** ```sql -- TABLA 1: Cuentas empresa (multi-tenancy) CREATE TABLE accounts ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), company_name VARCHAR(255) NOT NULL, industry VARCHAR(100), -- Para benchmarking futuro company_size VARCHAR(50), -- micro/pequeña/mediana admin_email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, admin_name VARCHAR(255) NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, subscription_tier VARCHAR(50) DEFAULT 'free', -- Escalabilidad -- Configuraciones parametrizables: max_active_campaigns INTEGER DEFAULT 1, max_participants_per_campaign INTEGER DEFAULT 500, max_campaign_duration_days INTEGER DEFAULT 30, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_accounts_email (admin_email), INDEX idx_accounts_tier (subscription_tier) ); -- TABLA 2: Tipos de campaña/estudio CREATE TABLE campaign_types ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), name VARCHAR(255) NOT NULL, slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- pulso-express, experiencia-full description TEXT, estimated_duration INTEGER, -- minutos question_count INTEGER, methodology TEXT, category VARCHAR(100), -- clima, experiencia, beneficios is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, sort_order INTEGER DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_campaign_types_active (is_active), INDEX idx_campaign_types_category (category) ); -- TABLA 3: Campañas/estudios CREATE TABLE campaigns ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), account_id UUID REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE, campaign_type_id UUID REFERENCES campaign_types(id), name VARCHAR(255) NOT NULL, description TEXT, start_date DATE NOT NULL, end_date DATE NOT NULL, status VARCHAR(50) DEFAULT 'draft', -- draft, active, completed, cancelled -- Configuración campaña: send_reminders BOOLEAN DEFAULT TRUE, anonymous_results BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- Metadatos: created_by_name VARCHAR(255), -- Admin que creó activated_at TIMESTAMP NULL, completed_at TIMESTAMP NULL, total_invited INTEGER DEFAULT 0, total_responded INTEGER DEFAULT 0, -- Enfoque concierge: sin segmentación automática MVP created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_campaigns_account (account_id), INDEX idx_campaigns_status (status), INDEX idx_campaigns_type (campaign_type_id), INDEX idx_campaigns_dates (start_date, end_date), -- Constraints: CONSTRAINT chk_campaigns_dates CHECK (start_date <= end_date), CONSTRAINT chk_campaigns_status CHECK (status IN ('draft', 'active', 'completed', 'cancelled')) ); -- TABLA 4: Participantes (carga manual backend) CREATE TABLE participants ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE, email VARCHAR(255) NOT NULL, unique_token VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, -- Segmentación básica (carga manual): department VARCHAR(100), position VARCHAR(100), seniority_level VARCHAR(50), -- junior, mid, senior, executive location VARCHAR(100), -- Estados: has_responded BOOLEAN DEFAULT FALSE, response_date TIMESTAMP NULL, started_at TIMESTAMP NULL, -- Cuando abrió encuesta reminder_count INTEGER DEFAULT 0, last_reminder_sent TIMESTAMP NULL, -- Metadatos: ip_address INET, -- Para analytics anonimizados user_agent TEXT, -- Para analytics dispositivos created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_participants_campaign (campaign_id), INDEX idx_participants_token (unique_token), INDEX idx_participants_email (email), INDEX idx_participants_responded (has_responded), INDEX idx_participants_department (department), -- Constraints: UNIQUE(campaign_id, email), CONSTRAINT chk_participants_reminder_count CHECK (reminder_count >= 0) ); -- TABLA 5: Preguntas por tipo campaña CREATE TABLE questions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), campaign_type_id UUID REFERENCES campaign_types(id), text TEXT NOT NULL, category VARCHAR(100) NOT NULL, -- liderazgo, ambiente, desarrollo, bienestar subcategory VARCHAR(100), -- feedback, reconocimiento, autonomia, etc. question_order INTEGER NOT NULL, response_type VARCHAR(50) DEFAULT 'rating', -- rating, text, choice -- Configuración pregunta: is_required BOOLEAN DEFAULT TRUE, is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, min_value INTEGER DEFAULT 1, max_value INTEGER DEFAULT 5, -- Metadatos: methodology_reference TEXT, -- Referencia científica created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_questions_campaign_type (campaign_type_id), INDEX idx_questions_category (category), INDEX idx_questions_order (question_order), INDEX idx_questions_active (is_active), -- Constraints: CONSTRAINT chk_questions_order CHECK (question_order > 0), CONSTRAINT chk_questions_values CHECK (min_value < max_value) ); -- TABLA 6: Respuestas colaboradores CREATE TABLE responses ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), participant_id UUID REFERENCES participants(id) ON DELETE CASCADE, question_id UUID REFERENCES questions(id), -- Respuestas: rating INTEGER CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5), text_response TEXT, -- Para preguntas abiertas futuras choice_response VARCHAR(255), -- Para opciones múltiples futuras -- Metadatos: response_time_seconds INTEGER, -- Tiempo que tardó en responder created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_responses_participant (participant_id), INDEX idx_responses_question (question_id), INDEX idx_responses_rating (rating), INDEX idx_responses_created (created_at), -- Constraints: CONSTRAINT chk_responses_rating CHECK (rating IS NULL OR (rating >= 1 AND rating <= 5)), CONSTRAINT chk_responses_time CHECK (response_time_seconds IS NULL OR response_time_seconds >= 0) ); -- TABLA 7: Resultados agregados + Kit Comunicación CREATE TABLE campaign_results ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) ON DELETE CASCADE, -- Métricas principales: participation_rate DECIMAL(5,2) NOT NULL, overall_score DECIMAL(3,2) NOT NULL, total_responses INTEGER NOT NULL, -- Análisis por categoría: category_scores JSONB NOT NULL, -- {liderazgo: 3.2, ambiente: 4.1, desarrollo: 3.8, bienestar: 4.0} category_response_counts JSONB, -- {liderazgo: 45, ambiente: 44, desarrollo: 43, bienestar: 45} -- Análisis básico por segmentación: segment_analysis JSONB, -- Por depto/cargo cuando disponible department_scores JSONB, -- {ventas: 3.8, marketing: 4.1, desarrollo: 3.5} position_scores JSONB, -- {junior: 3.6, mid: 3.9, senior: 4.1} -- Kit comunicación: communication_insights JSONB NOT NULL, -- Templates seleccionados automáticamente key_strengths JSONB, -- Top 3 fortalezas identificadas key_opportunities JSONB, -- Top 3 oportunidades identificadas -- Benchmarking básico: benchmark_comparison JSONB, -- vs promedio fijo sectorial industry_benchmark DECIMAL(3,2), -- Benchmark usado para comparación -- Metadatos: results_data JSONB, -- Data completa para export confidence_level VARCHAR(50), -- high, medium, low basado en participación generated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_results_campaign (campaign_id), INDEX idx_results_generated (generated_at), -- Constraints: CONSTRAINT chk_results_participation CHECK (participation_rate >= 0 AND participation_rate <= 100), CONSTRAINT chk_results_score CHECK (overall_score >= 1.0 AND overall_score <= 5.0) ); -- TABLA 8: Templates Kit Comunicación CREATE TABLE communication_templates ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), template_type VARCHAR(100) NOT NULL, -- fortaleza, oportunidad, benchmark_superior, benchmark_inferior, participacion category VARCHAR(100), -- liderazgo, ambiente, desarrollo, bienestar, general condition_rule TEXT NOT NULL, -- Regla aplicación: "score >= 4.0", "participation < 50" template_text TEXT NOT NULL, -- "Su equipo muestra fortaleza en {category} con {score}/5.0" variables_required JSONB, -- ["category", "score"] - variables que debe reemplazar priority INTEGER DEFAULT 0, -- Para ordenar templates por importancia is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- Metadatos: usage_count INTEGER DEFAULT 0, -- Cuántas veces se ha usado created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_templates_type (template_type), INDEX idx_templates_category (category), INDEX idx_templates_active (is_active), INDEX idx_templates_priority (priority), -- Constraints: CONSTRAINT chk_templates_priority CHECK (priority >= 0) ); -- TABLA ADICIONAL: Audit Log (Para debugging y compliance) CREATE TABLE audit_logs ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), account_id UUID REFERENCES accounts(id), campaign_id UUID REFERENCES campaigns(id) NULL, action VARCHAR(100) NOT NULL, -- campaign_created, campaign_activated, participant_added, etc. entity_type VARCHAR(50), -- campaign, participant, response entity_id UUID, old_values JSONB, new_values JSONB, user_info JSONB, -- IP, user agent, etc. created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), -- Índices para performance: INDEX idx_audit_account (account_id), INDEX idx_audit_campaign (campaign_id), INDEX idx_audit_action (action), INDEX idx_audit_created (created_at) ); ``` ### **4.2. Datos Semilla - Tipos de Estudio** ```sql -- TIPOS DE CAMPAÑA INICIAL (2 tipos MVP) INSERT INTO campaign_types (name, slug, description, estimated_duration, question_count, methodology, category) VALUES ('Pulso Express', 'pulso-express', 'Diagnóstico rápido clima organizacional', 5, 12, 'Metodología Litwin & Stringer adaptada', 'clima'), ('Experiencia Colaborador Full', 'experiencia-full', 'Análisis integral experiencia empleado', 15, 35, 'Employee Experience Framework', 'experiencia'); -- PREGUNTAS PULSO EXPRESS (12 preguntas existentes) -- LIDERAZGO (3 preguntas) INSERT INTO questions (campaign_type_id, text, category, subcategory, question_order, methodology_reference) VALUES ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Mi jefe inmediato me da feedback constructivo regularmente', 'liderazgo', 'feedback', 1, 'Litwin & Stringer Leadership Climate'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Siento que mi supervisor me apoya en mi desarrollo profesional', 'liderazgo', 'desarrollo', 2, 'Supportive Leadership Theory'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Las decisiones de mi jefe son claras y consistentes', 'liderazgo', 'claridad', 3, 'Decision-Making Clarity Index'); -- AMBIENTE LABORAL (3 preguntas) INSERT INTO questions (campaign_type_id, text, category, subcategory, question_order, methodology_reference) VALUES ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Me siento cómodo expresando mis opiniones en el trabajo', 'ambiente', 'comunicacion', 4, 'Psychological Safety Scale'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Existe un buen ambiente de compañerismo en mi equipo', 'ambiente', 'colaboracion', 5, 'Team Cohesion Measure'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Mi lugar de trabajo me permite concentrarme y ser productivo', 'ambiente', 'condiciones', 6, 'Workplace Environment Assessment'); -- DESARROLLO (3 preguntas) INSERT INTO questions (campaign_type_id, text, category, subcategory, question_order, methodology_reference) VALUES ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Tengo oportunidades claras de crecimiento en mi trabajo actual', 'desarrollo', 'oportunidades', 7, 'Career Development Opportunities Scale'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Recibo la capacitación necesaria para hacer bien mi trabajo', 'desarrollo', 'capacitacion', 8, 'Training Adequacy Measure'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Mis habilidades son bien utilizadas en mi puesto actual', 'desarrollo', 'utilizacion', 9, 'Skills Utilization Index'); -- BIENESTAR (3 preguntas) INSERT INTO questions (campaign_type_id, text, category, subcategory, question_order, methodology_reference) VALUES ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Puedo mantener un buen equilibrio entre trabajo y vida personal', 'bienestar', 'equilibrio', 10, 'Work-Life Balance Scale'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'Me siento valorado por el trabajo que realizo', 'bienestar', 'reconocimiento', 11, 'Employee Recognition Assessment'), ((SELECT id FROM campaign_types WHERE slug = 'pulso-express'), 'En general, estoy satisfecho trabajando en esta empresa', 'bienestar', 'satisfaccion', 12, 'Overall Job Satisfaction Scale'); -- TEMPLATES KIT COMUNICACIÓN INSERT INTO communication_templates (template_type, category, condition_rule, template_text, variables_required, priority) VALUES -- Templates Fortalezas ('fortaleza', 'general', 'score >= 4.0', 'Su equipo muestra fortaleza destacada en {category} con {score}/5.0 puntos', '["category", "score"]', 10), ('fortaleza', 'liderazgo', 'score >= 4.0', 'El liderazgo en su organización es una fortaleza clave ({score}/5.0)', '["score"]', 9), ('fortaleza', 'ambiente', 'score >= 4.0', 'Su ambiente laboral genera engagement positivo ({score}/5.0)', '["score"]', 9), ('fortaleza', 'desarrollo', 'score >= 4.0', 'Las oportunidades de desarrollo son valoradas por su equipo ({score}/5.0)', '["score"]', 9), ('fortaleza', 'bienestar', 'score >= 4.0', 'El bienestar laboral es una ventaja competitiva en su empresa ({score}/5.0)', '["score"]', 9), -- Templates Oportunidades ('oportunidad', 'general', 'score < 3.0', 'Oportunidad inmediata detectada en {category} ({score}/5.0)', '["category", "score"]', 10), ('oportunidad', 'liderazgo', 'score < 3.0', 'El desarrollo de habilidades de liderazgo puede generar impacto significativo ({score}/5.0)', '["score"]', 8), ('oportunidad', 'ambiente', 'score < 3.0', 'Mejorar el ambiente laboral podría aumentar productividad y retención ({score}/5.0)', '["score"]', 8), ('oportunidad', 'desarrollo', 'score < 3.0', 'Invertir en desarrollo profesional puede incrementar engagement ({score}/5.0)', '["score"]', 8), ('oportunidad', 'bienestar', 'score < 3.0', 'Enfocar en bienestar laboral puede reducir rotación y mejorar resultados ({score}/5.0)', '["score"]', 8), -- Templates Benchmarking ('benchmark_superior', 'general', 'score > benchmark + 0.3', 'Su empresa supera benchmark sectorial en {category} por +{difference} puntos', '["category", "difference"]', 7), ('benchmark_inferior', 'general', 'score < benchmark - 0.3', 'Área de mejora vs benchmark sectorial: {category} (-{difference} puntos)', '["category", "difference"]', 7), -- Templates Participación ('participacion_alta', 'general', 'participation >= 75', 'Excelente participación ({participation}%) indica engagement alto del equipo', '["participation"]', 6), ('participacion_media', 'general', 'participation >= 50 AND participation < 75', 'Buena participación ({participation}%) permite análisis confiable', '["participation"]', 5), ('participacion_baja', 'general', 'participation < 50', 'Baja participación ({participation}%) sugiere revisar comunicación del proceso', '["participation"]', 8); ``` --- ## 5. **ROADMAP DESARROLLO REFINADO** ### **5.1. Chat por Chat Controlado (6-7 Chats Seguros)** #### **Chat 2: FUNDAMENTOS TÉCNICOS SÓLIDOS** ```yaml Objetivo: Base técnica robusta sin UI Duración: 1 chat enfocado Complejidad: ⭐⭐ (Baja controlada) Entregables Específicos: ✅ Schema BD 8 tablas implementado + migraciones ✅ Seed data básico (2 tipos + 12 preguntas) ✅ APIs básicas funcionando (/api/campaigns CRUD) ✅ Testing APIs con herramientas ✅ Deploy funcionando sin regresión Criterios Aceptación: - Prisma Studio muestra estructura completa - APIs responden <500ms - Build/deploy sin errores - Seed data carga correctamente ``` #### **Chat 3A: DASHBOARD BÁSICO + MÉTRICAS** ```yaml Objetivo: Interface visualización campañas Duración: 1 chat enfocado Complejidad: ⭐⭐ (Media controlada) Entregables Específicos: ✅ Dashboard campañas lista básica ✅ Cards métricas tiempo real ✅ Navegación entre secciones ✅ Estados visuales campañas ✅ Responsive design Criterios Aceptación: - Dashboard carga <3s - Métricas actualizan correctamente - UX responsive mobile/desktop - Navegación intuitiva ``` #### **Chat 3B: WIZARD CREAR CAMPAÑA + ESTADOS** ```yaml Objetivo: Flujo crear y gestionar campañas Duración: 1 chat enfocado Complejidad: ⭐⭐ (Media controlada) Entregables Específicos: ✅ Form crear campaña simple ✅ Gestión estados campañas ✅ Carga manual participantes backend ✅ Preview participantes ✅ Activación campañas Criterios Aceptación: - Admin puede crear campaña completa - Estados transicionan correctamente - Carga participantes funcional - Validaciones apropiadas ``` #### **Chat 4: ENCUESTA + EMAILS** ```yaml Objetivo: Flujo colaborador completo Duración: 1 chat estándar Complejidad: ⭐⭐ (Conocido Chat 1) Entregables Específicos: ✅ Interfaz encuesta responsive ✅ 2 tipos estudio funcionando ✅ Sistema emails con templates ✅ Tokens únicos + validaciones ✅ Guardado respuestas seguro Criterios Aceptación: - Colaborador completa encuesta <5 min - Emails delivery rate >95% - Encuesta mobile perfecto - Respuestas guardan correctamente ``` #### **Chat 5A: RESULTADOS BÁSICOS + VISUALIZACIONES** ```yaml Objetivo: Dashboard resultados core Duración: 1 chat enfocado Complejidad: ⭐⭐ (Media controlada) Entregables Específicos: ✅ Dashboard resultados básico ✅ Visualizaciones principales ✅ Métricas por categoría ✅ Análisis participación ✅ Comparativo benchmark fijo Criterios Aceptación: - Resultados procesan automáticamente - Visualizaciones profesionales - Performance <3s carga - Datos precisos ``` #### **Chat 5B: KIT COMUNICACIÓN + PDF + EXPORT** ```yaml Objetivo: Funcionalidades avanzadas resultados Duración: 1 chat enfocado Complejidad: ⭐⭐ (Media controlada) Entregables Específicos: ✅ Kit comunicación automático ✅ Templates insights contextuales ✅ PDF reporte profesional ✅ Export datos múltiples formatos ✅ Análisis segmentación básica Criterios Aceptación: - Kit comunicación genera insights útiles - PDF exporta sin errores - Templates seleccionan correctamente - Export formatos funcionan ``` #### **Chat 6: TESTING EMPRESAS REALES + VALIDACIÓN** ```yaml Objetivo: MVP validado con empresas reales Duración: 1-2 chats Complejidad: ⭐⭐ (Validación + fixes) Entregables Específicos: ✅ Onboarding 4-6 empresas reales ✅ Testing exhaustivo funcionalidades ✅ Bug fixes basados uso real ✅ Optimización UX crítica ✅ Performance tuning ✅ Documentación usuario básica Criterios Aceptación: - 4+ empresas usan sistema completo - 8+ campañas completadas exitosamente - >70% participación promedio - NPS >8/10 administradores - 0 bugs críticos reportados ``` ### **5.2. Contingency Plan** ```yaml Si algún Chat excede complejidad: ✅ STOP desarrollo funcionalidades adicionales ✅ FOCUS en completar objetivo chat actual ✅ TESTING exhaustivo lo implementado ✅ DOCUMENTING decisiones tomadas ✅ PREPARAR contexto siguiente chat Fallback siempre disponible: - Chat N incompleto → Completar Chat N.5 - Funcionalidad compleja → Simplificar - Bug crítico → Rollback versión estable ``` --- ## 6. **CRITERIOS DE ÉXITO REFINADOS** ### **6.1. Métricas Técnicas (Más Conservadoras)** ```yaml Performance Objectives: ✅ Uptime: >99% (medido mensualmente) ✅ API response: <500ms promedio (más conservador vs 200ms) ✅ Dashboard load: <3s primera carga, <1s navegación ✅ Mobile performance: Usable en conexión 3G ✅ Build success: 100% sin warnings TypeScript críticos ✅ Lighthouse score: >85 mobile, >90 desktop Funcionalidad Core: ✅ 0 bugs críticos en producción (blocking user flows) ✅ 100% funcionalidades implementadas según spec operativas ✅ Email deliverability: >95% (medido con Resend analytics) ✅ PDF generation: 100% success rate cualquier tamaño campaña ✅ Kit comunicación: Insights relevantes >90% según feedback ✅ Data consistency: 100% integridad referencial BD Escalabilidad Demostrada: ✅ Concurrent users: 25+ simultáneos sin degradación ✅ Data processing: 500+ respuestas procesamiento <30s ✅ Storage efficiency: <2MB promedio por campaña completa ✅ API rate limiting: Configurado apropiado por subscription tier ✅ Database performance: Queries <100ms con índices optimizados ``` ### **6.2. Métricas Negocio (Ambiciosas pero Realistas)** ```yaml Adopción Validated: ✅ 4-6 empresas usando sistema completo end-to-end ✅ 10-15 campañas completadas total cross-empresas ✅ >70% participación promedio (benchmark industria 60%) ✅ >85% completion rate forms encuesta ✅ 2+ tipos estudio utilizados por diferentes empresas ✅ 100% empresas completan al menos 1 campaña exitosa Satisfacción Measured: ✅ NPS >8/10 administradores empresas (survey post-uso) ✅ <5 min completar Pulso Express (analytics tiempo real) ✅ <12 min completar Experiencia Full (analytics tiempo real) ✅ Kit comunicación útil >80% casos (feedback específico) ✅ Referidos orgánicos: 2+ empresas por referencia directa ✅ Retention rate: >90% empresas repiten medición siguiente trimestre Validación Commercial: ✅ 30%+ empresas solicita información servicios premium ✅ $500K+ pipeline comercial generado primer mes operación ✅ 1+ empresa solicita consultoría especializada FocalizaHR ✅ Feedback "mejor que esperado" >70% usuarios encuestados ✅ Tiempo ROI visible: <60 días implementación completa ✅ Diferenciación vs competencia: "nunca visto antes" insights ``` ### **6.3. Métricas Diferenciación (Nuevas)** ```yaml Producto Unique Value: ✅ 2 tipos estudio vs 1 típico competencia básica ✅ Segmentación básica vs análisis agregado simple ✅ Kit comunicación vs sin asistencia interpretación ✅ Benchmarking sectorial vs datos aislados empresa ✅ Enfoque concierge vs herramienta self-service ✅ Analytics automático vs export manual datos Valor Percibido Documented: ✅ "Más profesional que consultora tradicional" (testimonial) ✅ "Insights nunca detectados internamente" (case study) ✅ "ROI evidente en decisiones tomadas" (success metric) ✅ "Detectó riesgos que no percibíamos" (early warning validation) ✅ "Ahorro significativo vs gerente RRHH interno" (cost benefit) ✅ "Metodología científica vs intuición" (credibility boost) ``` --- ## 7. **GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADA** ### **7.1. Riesgos Eliminados** ```yaml ✅ RIESGO ALTO: CSV Processing Complejo Mitigación: Enfoque concierge elimina completamente ✅ RIESGO ALTO: Analytics IA Complejo Mitigación: Templates simples + reglas básicas ✅ RIESGO MEDIO: UX Complexity Creep Mitigación: UI simple, funcionalidades core solo ✅ RIESGO MEDIO: Performance Degradation Mitigación: Límites conservadores + testing continuo ``` ### **7.2. Riesgos Residuales Controlados** ```yaml RIESGO BAJO: Integration Testing Mitigación: Testing cada chat antes continuar RIESGO BAJO: Email Deliverability Mitigación: Resend probado + templates simples RIESGO BAJO: Mobile UX Mitigación: Mobile-first design + testing real devices ``` ### **7.3. Protocolo Hard-Stop** ```yaml DETENER DESARROLLO SI: ❌ APIs responden >1 segundo ❌ Dashboard carga >5 segundos ❌ Testing E2E falla >10% casos ❌ Build/deploy falla consistentemente ❌ Funcionalidad core no funciona según spec ACCIÓN INMEDIATA: 1. Identificar root cause específico 2. Rollback a versión estable conocida 3. Simplificar funcionalidad problemática 4. Testing aislado hasta 100% operativo 5. Re-evaluar complejidad vs valor ``` --- ## 8. **DEFINICIONES TÉCNICAS PRECISAS** ### **8.1. "Kit Comunicación" Especificado** ```yaml IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICA: 1. Dashboard resultados incluye sección "Comunicar Resultados" 2. Sistema selecciona 3-5 templates basado en: - Scores por categoría - Participación % - Comparativo benchmark fijo 3. Admin puede copiar/editar templates sugeridos 4. Templates incluyen variables reemplazadas automáticamente TEMPLATES EJEMPLO: - Fortaleza: "Su equipo destaca en {category} ({score}/5.0)" - Oportunidad: "Mejora inmediata en {category} ({score}/5.0)" - Benchmark: "Supera promedio sector por +{diff} en {category}" ``` ### **8.2. "Análisis Básico" Definido** ```yaml MÉTRICAS SIMPLES INCLUIDAS: ✅ Participación % (respuestas/invitados) ✅ Score general empresa (promedio todas respuestas) ✅ Score por categoría (liderazgo, ambiente, desarrollo, bienestar) ✅ Comparativo benchmark fijo sectorial (3.2/5.0 default) ✅ Segmentación básica por depto/cargo (si disponible) NO INCLUIDO MVP: ❌ Correlaciones estadísticas complejas ❌ Análisis predictivo ❌ Risk scoring individual ❌ Insights generados por IA ``` ### **8.3. "Enfoque Concierge" Operativo** ```yaml WORKFLOW ESPECÍFICO: 1. Cliente envía CSV/Excel por email a FocalizaHR 2. Equipo FocalizaHR procesa y carga participantes backend 3. FocalizaHR valida datos + configura campaña 4. Cliente revisa configuración en plataforma 5. Cliente activa campaña cuando listo 6. Sistema envía emails automáticamente 7. Cliente monitorea progreso en tiempo real 8. Resultados disponibles automáticamente al completar VENTAJAS OPERATIVAS: - Experiencia premium garantizada - Datos siempre limpios y consistentes - Oportunidad upselling durante configuración - Relationship building con cada cliente - Feedback directo sobre necesidades ``` --- ## 9. **TESTING ESPECÍFICO POR CHAT** ### **9.1. Chat 2 - Testing Fundamentos Técnicos** ```yaml ENVIRONMENT SETUP: - Local: npm run dev funcional - Database: Supabase connection estable - Prisma: npx prisma studio functional - Build: npm run build sin errores DATABASE TESTING: ✅ Schema 8 tablas creado sin errores ✅ Relaciones foreign keys funcionando ✅ Índices creados correctamente (performance) ✅ Constraints validaciones efectivas ✅ Seed data carga completo sin errores API TESTING (Postman/Thunder Client): POST /api/campaigns: - Body válido → 201 Created + campaign object - Body inválido → 400 Bad Request + error details - Sin auth → 401 Unauthorized - Auth válido → campaign creado BD GET /api/campaigns: - Sin auth → 401 - Auth válido → 200 + array campaigns - Query filters → resultados filtrados correcto - Empty state → 200 + array vacío GET /api/campaign-types: - Response incluye 2 tipos (pulso, experiencia) - Cada tipo tiene metadata completa - Questions count correctos (12, 35) Database Integrity: - Crear campaign → record BD correcto - Delete cascade → cleanup automático - Multi-tenancy → aislamiento accounts PERFORMANCE BASELINE: ✅ APIs responden <500ms locally ✅ Database queries <100ms con datos seed ✅ Build completo <60s ✅ Deploy Vercel <180s ``` ### **9.2. Chat 3A - Testing Dashboard + Métricas** ```yaml UI TESTING MANUAL: Dashboard Load: - URL /dashboard → carga sin errores <3s - Métricas cards muestran datos reales/mock - Tabla campañas funcional (empty state si no hay) - Responsive mobile → layout adapta correctamente - Auto-refresh 60s → métricas actualizan sin interferir Interacciones: - Filtros → resultados cambian inmediatamente - Búsqueda → filtra por nombre tiempo real - Ordenamiento → tabla reordena correctamente - Paginación → navegación entre páginas fluida - Acciones → botones apropiados según estado MÉTRICAS TIEMPO REAL: ✅ Cards actualizan cada 60s automáticamente ✅ Progreso campañas activas visible ✅ Estados visuales claros (colores + iconos) ✅ Performance dashboard <3s carga inicial ✅ Mobile UX perfecta (touch targets 44px+) CASOS EDGE: - Sin campañas → empty state apropiado - 1 campaña → layout no roto - 20+ campañas → paginación funcional - Datos inconsistentes → graceful handling ``` ### **9.3. Chat 3B - Testing Wizard + Estados** ```yaml WIZARD CREAR CAMPAÑA: Paso 1 - Información Básica: - Tipo campaña → dropdown funcional - Nombre → validación único + caracteres - Fechas → date picker + validaciones lógicas - Duración → cálculo automático correcto - Preview → información actualiza tiempo real Paso 2 - Configuración Participantes: - Estimación número → input number válido - Checkboxes segmentación → estados correctos - Instrucciones → textarea opcional - Mensaje concierge → claro y profesional Paso 3 - Confirmación: - Review datos → toda información correcta - Submit → campaign creada BD - Estado → "draft" correcto - Emails → automáticos enviados - Redirect → dashboard actualizado GESTIÓN ESTADOS: ✅ Draft → Active: validaciones + side effects ✅ Active → Completed: trigger automático ✅ Active → Cancelled: preserva datos parciales ✅ Transiciones inválidas → prevented ✅ UI sincronizada con BD siempre VALIDACIONES NEGOCIO: - Máximo 1 active por tipo → enforced - Fechas lógicas → validadas frontend + backend - Nombre único → constraint BD + UI feedback - Límites participantes → configurables accounts ``` ### **9.4. Chat 4 - Testing Encuesta + Emails** ```yaml INTERFAZ ENCUESTA: Token Validation: - Token válido → encuesta carga <2s - Token inválido → error message claro - Token usado → "ya completado" message - Token expirado → "campaña cerrada" message UX Encuesta: - Pulso Express (12q) → flujo 3-7 min - Experiencia Full (35q) → flujo 10-20 min - Rating estrellas → touch-friendly mobile - Progreso → visual claro + motivador - Navegación → prev/next fluida - Guardado → automático cada respuesta Submit Respuestas: - 12/12 completas → submit exitoso - Datos → guardados BD correctamente - Confirmación → mensaje personalizado empresa - Token → marcado como usado SISTEMA EMAILS: ✅ Templates diferenciados por tipo estudio ✅ Personalización variables funcional ✅ Delivery rate >95% (Resend analytics) ✅ Open/click tracking operativo ✅ Throttling respeta límites anti-spam CASOS ESPECÍFICOS: - Email inválido → bounce handling - Reminder automation → solo no respondientes - Campaign activation → emails inmediatos - Unsubscribe → honor request ``` ### **9.5. Chat 5A - Testing Resultados + Visualizaciones** ```yaml PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO: Trigger Conditions: - Campaign end_date → procesamiento automático - Manual close → procesamiento inmediato - Mínimo 5 respuestas → resultados válidos - <5 respuestas → warning mensaje Cálculos Matemáticos: - Participación %: (responded/invited) * 100 - Score general: AVG(rating) todas respuestas - Score categoría: AVG(rating) GROUP BY category - Benchmark comparison: score - benchmark_fijo DASHBOARD RESULTADOS: ✅ Header información campaña completa ✅ Cards métricas principales visuales ✅ Charts responsive todos dispositivos ✅ Segmentación básica (si >5 por grupo) ✅ Performance carga <3s VISUALIZACIONES: - Gauge chart score general → colores apropiados - Bar chart categorías → ordenado high→low - Participation donut → porcentajes correctos - Segmentation heatmap → solo si datos suficientes VALIDACIONES: - Cálculos verificables manualmente - Insights relevantes al contexto - Datos anonimizados preservando utilidad - Export datos → formatos correctos ``` ### **9.6. Chat 5B - Testing Kit Comunicación + PDF** ```yaml KIT COMUNICACIÓN: Template Selection: - Scores >4.0 → templates "fortaleza" - Scores <3.0 → templates "oportunidad" - Benchmark superior → templates específicos - Participación alta/baja → messages apropiados Variable Replacement: - {category} → nombre categoría correcto - {score} → valor formateado 1 decimal - {participation} → porcentaje sin decimales - {difference} → diferencia vs benchmark - {company_name} → nombre empresa UX Kit: ✅ Sección prominente dashboard resultados ✅ 3-5 insights seleccionados automáticamente ✅ Botón "Copiar" cada template funcional ✅ Templates editables por admin ✅ Relevancia >90% según contexto GENERACIÓN PDF: ✅ Template profesional con branding FocalizaHR ✅ Datos campaign correctos + visualizaciones ✅ Generación <15s cualquier tamaño ✅ Download automático sin errores ✅ Responsive preview antes download EXPORT MÚLTIPLES FORMATOS: - CSV raw data → anonimizado pero útil - Excel tablas dinámicas → preparadas análisis - JSON API → estructura para integración - PDF report → completo profesional ``` ### **9.7. Chat 6 - Testing Empresas Reales + Validación** ```yaml ONBOARDING EMPRESAS: Empresa 1 - Servicios (15-25 empleados): - Tipo: Pulso Express - Participantes: 20 colaboradores - Duración: 7 días - Objetivo: >70% participación - Métrica: Tiempo completar <5 min Empresa 2 - Retail (30-50 empleados): - Tipo: Experiencia Full - Participantes: 35 colaboradores - Duración: 14 días - Objetivo: >60% participación - Métrica: Insights accionables feedback Empresa 3-4: Validación cruzada - Diferentes sectores (tech, manufactura) - Ambos tipos estudio utilizados - Feedback comparativo vs herramientas existentes MÉTRICAS VALIDACIÓN: ✅ 4+ empresas completan ciclo completo ✅ 8+ campañas finalizadas exitosamente ✅ >70% participación promedio real ✅ >85% completion rate encuestas ✅ NPS >8/10 administradores CASOS REALES: - Problemas connectivity → mobile 3G testing - Email delivery issues → troubleshooting - Usuario no tech-savvy → UX validation - Datos business value → ROI demonstration FEEDBACK COLLECTION: - Survey post-campaña administradores - Entrevistas feedback cualitativo - Sugerencias mejora prioritarias - Referidos orgánicos tracking - Retention intent measurement ``` --- ## 10. **REGLAS DE NEGOCIO DETALLADAS** ### **10.1. Límites y Restricciones MVP** ```yaml RN-001: Campañas por empresa (Expandido) Implementación técnica: - Query: SELECT COUNT(*) FROM campaigns WHERE account_id = ? AND status = 'active' AND campaign_type_id = ? - Constraint: COUNT must be <= accounts.max_active_campaigns - Enforcement: API level + UI prevention - Override: Configurable por subscription_tier Casos edge: - Draft campaigns: No cuentan para límite - Completed campaigns: Sin restricción cantidad - Cancelled campaigns: No bloquean nuevas - Queue system: Auto-activate cuando space disponible RN-002: Participantes por campaña (Escalado) Validaciones automáticas: - Mínimo absoluto: 5 (validation API + UI) - Máximo configurable: accounts.max_participants_per_campaign - Warning UI: <15 para análisis segmentado confiable - Optimal range: 25-500 para insights robustos Enforcement técnico: - Database constraint: CHECK (total_invited >= 5) - API validation: 400 error si <5 o >max - UI prevention: Form disabled si límites excedidos - Segmentation: Mínimo 5 por grupo para preservar anonimato RN-003: Duración campañas (Diferenciada) Configuración por tipo: - Pulso Express: 3-14 días (rápida decisión) - Experiencia Full: 7-30 días (reflexiva) - Configurable: accounts.max_campaign_duration_days - Auto-extend: +7 días si <30% participación 48hrs antes cierre Implementación: - Database: CHECK (end_date > start_date AND DATEDIFF(end_date, start_date) <= max_duration) - API: Validation rules por campaign_type - UI: Date picker restrictions dinámicas - Cron job: Auto-extend logic daily 02:00 AM RN-004: Validez resultados (Inteligente) Niveles análisis: - Mínimo absoluto: 3 respuestas (basic metrics only) - Análisis básico: 15+ respuestas (category breakdown) - Análisis segmentado: 30+ respuestas (department/role) - Confidence high: 50+ respuestas + >60% participación Business rules: - <3 respuestas: No procesamiento resultados - 3-14 respuestas: Warning "muestra pequeña" + resultados básicos - 15-29 respuestas: Análisis básico sin segmentación - 30+ respuestas: Full analysis disponible - <30% participación: Warning "baja representatividad" RN-005: Seguridad y Privacy (Reforzado) Anonimato garantizado: - Respuestas NUNCA linkeable a email (separate tables) - Segmentación: Solo si >5 participantes por grupo - Export: Email addresses stripped automáticamente - Audit: No PII in logs ever Data retention: - Active data: 2 años empresa - Aggregated data: 7 años benchmarking - PII deletion: Right to be forgotten API - Backup encryption: AES-256 + key rotation RN-006: Tokens únicos (Seguridad) Generación: - Algoritmo: crypto.randomBytes(32).toString('hex') - Uniqueness: Database constraint UNIQUE - Expiration: campaign.end_date automático - One-time use: Marked used after submit Validation: - Check existence + active campaign - Check not used (participants.has_responded = false) - Check not expired (campaign.end_date > NOW()) - Rate limiting: Max 5 attempts per IP per token RN-007: Multi-tenancy (Escalabilidad) Data isolation: - All queries: Automatic WHERE account_id = ? - Middleware: Request context injection - APIs: Account extraction from JWT - No cross-tenant data access ever Query patterns: - campaigns: WHERE account_id = ? AND ... - participants: JOIN campaigns ON campaigns.account_id = ? - results: JOIN campaigns ON campaigns.account_id = ? - Audit trail: Every query logged with account context ``` ### **10.2. Validaciones Negocio Automáticas** ```yaml CAMPAIGN CREATION: Pre-validation: - Check active campaigns same type - Validate date ranges logical - Verify account limits not exceeded - Confirm campaign_type exists and active Post-creation: - Audit log: campaign_created action - Email notification: Internal team + client - Status: Always 'draft' initially - Participant slots: Reserved but not allocated CAMPAIGN ACTIVATION: Requirements check: - Minimum participants loaded (5+) - Valid date range (start_date <= NOW() <= end_date) - No conflicts with active campaigns same type - Account in good standing Activation process: - Generate unique tokens all participants - Schedule email sending (immediate) - Update status: draft → active - Set activated_at timestamp - Audit log: campaign_activated PARTICIPANT MANAGEMENT: Email validation: - Format check: RFC 5322 compliant - Uniqueness: Per campaign enforced - Blacklist check: Bounce/complaint history - Domain validation: MX record exists Segmentation rules: - Department: Optional, varchar(100) - Position: Optional, varchar(100) - Seniority: junior|mid|senior|executive - Location: Optional, varchar(100) - Anonymous groups: >5 participants minimum RESPONSE PROCESSING: Validation rules: - Token valid and not used - All required questions answered - Rating values 1-5 range - Response time reasonable (>5s, <3600s) Data integrity: - Atomic submission: All or nothing - Participant marked: has_responded = true - Response timestamp: Accurate capture - Campaign counters: Auto-increment total_responded RESULTS GENERATION: Trigger conditions: - Campaign status: completed - Minimum responses: 3 absolute minimum - Processing status: not_started - Data consistency: Validated Processing rules: - Participation rate: (total_responded / total_invited) * 100 - Overall score: AVG(rating) all responses - Category scores: AVG(rating) GROUP BY questions.category - Confidence level: Based on sample size + participation ``` ### **10.3. Enforcement Técnico Reglas** ```yaml DATABASE LEVEL: Constraints: - Foreign key cascade: Data integrity guaranteed - Check constraints: Business rules enforced - Unique constraints: Prevent duplicates - Index optimization: Query performance Triggers (PostgreSQL): - audit_campaigns: Log all changes - update_counters: Maintain totals - validate_business_rules: Complex validations - cleanup_expired: Token management API LEVEL: Middleware stack: 1. Authentication: JWT validation 2. Authorization: Account context injection 3. Rate limiting: Prevent abuse 4. Validation: Input sanitization 5. Business rules: Custom validations 6. Audit logging: All actions tracked Error handling: - 400: Validation errors with details - 401: Authentication required - 403: Authorization denied - 409: Business rule conflict - 429: Rate limit exceeded - 500: Server error (logged for investigation) UI LEVEL: Preventive validation: - Form disabling: When limits reached - Real-time feedback: As user types - Warning messages: Before submission - Confirmation dialogs: For destructive actions State management: - Client state: Synchronized with server - Optimistic updates: With rollback capability - Loading states: Clear user feedback - Error recovery: Graceful degradation ``` ### **10.4. Edge Cases y Excepciones** ```yaml CAMPAIGN OVERLAP: Scenario: User tries to create second active campaign same type Handling: - UI: Disabled create button + explanation - API: 409 Conflict with clear message - Alternative: Queue for auto-activation - Override: Admin can force if business need EMAIL DELIVERY FAILURES: Bounce handling: - Soft bounce: Retry 3x with exponential backoff - Hard bounce: Mark email invalid, notify admin - Spam complaints: Remove from all future sends - Unsubscribe: Honor immediately, global list Delivery optimization: - Send time: Optimize by timezone if available - Throttling: Max 100/hour per domain - Content: A/B test subject lines - Reputation: Monitor sender score LOW PARTICIPATION: Auto-extension logic: - Trigger: <30% participation 48hrs before end - Action: Extend end_date by 7 days - Notification: Admin email with stats - Limit: Maximum 1 extension per campaign Manual intervention: - Admin dashboard: Low participation alerts - Recommendations: Reminder strategies - Support: Consultation call offered - Escalation: Account manager involvement DATA INCONSISTENCIES: Orphaned records: - Detection: Daily cleanup job - Resolution: Cascade delete or re-associate - Prevention: Better foreign key constraints - Monitoring: Alerts for data integrity issues Calculation errors: - Validation: Results vs raw data comparison - Correction: Automatic re-processing - Notification: Admin if manual review needed - Audit: All corrections logged ``` ### **10.5. Configuraciones Parametrizables** ```yaml ACCOUNT LEVEL: Subscription tiers: free: max_active_campaigns: 1 max_participants_per_campaign: 100 max_campaign_duration_days: 14 features: ["basic_analytics"] pro: max_active_campaigns: 3 max_participants_per_campaign: 500 max_campaign_duration_days: 30 features: ["advanced_analytics", "custom_branding"] enterprise: max_active_campaigns: 10 max_participants_per_campaign: 2000 max_campaign_duration_days: 60 features: ["all_features", "white_label", "api_access"] SYSTEM LEVEL: Rate limiting: api_requests_per_minute: 60 email_sends_per_hour: 100 survey_submissions_per_minute: 10 pdf_generations_per_hour: 20 Performance thresholds: max_response_time_ms: 500 max_dashboard_load_time_ms: 3000 max_pdf_generation_time_s: 15 max_concurrent_users: 50 Data retention: active_data_retention_days: 730 # 2 years audit_logs_retention_days: 2555 # 7 years temp_files_retention_hours: 24 session_timeout_minutes: 60 CAMPAIGN TYPE LEVEL: Pulso Express: min_duration_days: 3 max_duration_days: 14 estimated_completion_minutes: 5 question_count: 12 auto_advance: true Experiencia Full: min_duration_days: 7 max_duration_days: 30 estimated_completion_minutes: 15 question_count: 35 auto_advance: false ``` ### **10.6. Escalabilidad Reglas Futuras** ```yaml GROWTH SCENARIOS: 10+ empresas: - Implement database read replicas - Add CDN for static assets - Enable horizontal API scaling - Introduce background job queues 100+ empresas: - Shard database by account_id - Implement microservices architecture - Add dedicated analytics pipeline - Enable white-label customization 1000+ empresas: - Multi-region deployment - Real-time analytics streaming - AI-powered insights generation - Enterprise integration APIs RULE ENGINE EVOLUTION: Phase 1 (MVP): Hard-coded business rules Phase 2 (Growth): Configurable rules per account Phase 3 (Scale): Rule engine with custom logic Phase 4 (Enterprise): Visual rule builder interface COMPLIANCE SCALING: GDPR readiness: - Data portability APIs - Automated deletion workflows - Consent management system - Cross-border data controls SOC 2 preparation: - Enhanced audit logging - Access control matrices - Security monitoring - Incident response procedures ``` --- ## 11. **PREPARACIÓN PRE-DESARROLLO** ### **11.1. Assets Críticos ANTES Chat 2** ```yaml OBLIGATORIO COMPLETAR: ✅ 35 preguntas Experiencia Colaborador Full escritas - 8 preguntas Liderazgo (feedback, desarrollo, claridad, etc.) - 10 preguntas Desarrollo (oportunidades, capacitación, skills) - 5 preguntas Ambiente (comunicación, colaboración, condiciones) - 12 preguntas Bienestar (equilibrio, reconocimiento, satisfacción) ✅ Validación metodológica preguntas con experto RRHH - Referencias científicas cada pregunta - Validación constructo y contenido - Orden lógico y flujo cognitivo - Tiempo estimado completar ✅ 25+ templates kit comunicación definidos - Templates por tipo (fortaleza, oportunidad, benchmark) - Templates por categoría (liderazgo, ambiente, desarrollo, bienestar) - Templates por participación (alta, media, baja) - Variables reemplazo especificadas ✅ Benchmarks fijos por sector (mínimo 5 sectores) - Tecnología: 3.4/5.0 promedio - Retail: 3.1/5.0 promedio - Servicios: 3.3/5.0 promedio - Manufactura: 2.9/5.0 promedio - Salud/Educación: 3.6/5.0 promedio ✅ Email templates por tipo estudio (2 tipos) - Invitación Pulso Express - Invitación Experiencia Full - Recordatorios diferenciados - Templates admin notifications RECOMENDADO TENER: □ Mockups UI dashboard básico □ Casos test CSV reales empresas chilenas □ Credenciales testing actualizadas □ Plan comunicación empresas piloto □ Branding assets básicos (logo, colores) ``` ### **11.2. Validaciones Pre-Desarrollo Obligatorias** ```yaml VERIFICAR ANTES CHAT 2: ✅ Chat 1 funciona 100% - URL: https://focalizahr-mvp.vercel.app funcional - Login: test@focalizahr.cl / TestPass123 - Dashboard: Carga sin errores - Responsive: Mobile y desktop ✅ Deploy actual estable y accesible - Build success: npm run build sin warnings - Deploy automático: Vercel pipeline - Database: Supabase connection estable - Environment variables: Configuradas ✅ Schema Prisma extendido compila sin errores - Prisma generate: Sin errores TypeScript - Migraciones: Preparadas pero no ejecutadas - Seed data: Validado formato correcto - Relationships: Foreign keys correctas ✅ Seed data completo y validado - 2 campaign_types con metadata - 12 questions Pulso Express - 35 questions Experiencia Full (pendiente escribir) - 25+ communication_templates - Benchmarks por sector ✅ Team alignment en alcance reducido - Enfoque concierge confirmado - Riesgos mitigados entendidos - Objetivos Chat 2 claros - Timeline realista acordado TESTING BÁSICO OBLIGATORIO: - npm run dev → Server starts puerto 3000 - npx prisma studio → Database accessible - Login flow → Complete sin errores - Dashboard → Loads con data mock - Mobile view → Responsive working ``` ### **11.3. Estructura Archivos Verificación** ```yaml DIRECTORIOS REQUERIDOS: src/ ├── app/ │ ├── (auth)/ # Login/Register pages │ ├── dashboard/ # Main dashboard │ ├── api/ # API endpoints │ └── globals.css # Styles ├── components/ │ ├── ui/ # shadcn/ui base │ ├── forms/ # Form components │ ├── dashboard/ # Dashboard specific │ └── common/ # Shared components ├── lib/ │ ├── prisma.ts # Database client │ ├── auth.ts # Authentication │ ├── utils.ts # Utilities │ └── validations.ts # Zod schemas └── types/ └── index.ts # TypeScript types ARCHIVOS CRÍTICOS: prisma/ ├── schema.prisma # Database schema expandido ├── seed.ts # Seed data script └── migrations/ # Database migrations VERIFICACIÓN INTEGRIDAD: ✅ Todos los imports resuelven correctamente ✅ TypeScript compila sin errores ✅ ESLint pasa sin warnings críticos ✅ Prisma schema válido sintácticamente ✅ Environment variables definidas ``` ### **11.4. Environment Setup Checklist** ```yaml DESARROLLO LOCAL: Dependencies: ✅ Node.js 18+ instalado ✅ npm/yarn package manager ✅ Git configurado ✅ VS Code con extensiones recomendadas Project setup: ✅ Repository clonado locally ✅ npm install completed successfully ✅ .env configurado con variables correctas ✅ Supabase project configurado ✅ Vercel project conectado PRODUCCIÓN: Services: ✅ Supabase: Database + Auth configurado ✅ Vercel: Deployment pipeline activo ✅ Resend: Email service configurado ✅ Domain: Configurado si disponible Environment variables: DATABASE_URL: "postgresql://..." DIRECT_URL: "postgresql://..." JWT_SECRET: "secure-secret-key" RESEND_API_KEY: "re_..." NEXT_PUBLIC_APP_URL: "https://..." TESTING TOOLS: ✅ Postman/Thunder Client: API testing ✅ Browser dev tools: Frontend debugging ✅ Prisma Studio: Database inspection ✅ Vercel dashboard: Deployment monitoring ``` ### **11.5. Dependencies Verificación** ```yaml PACKAGE.JSON CORE: Production dependencies: - next: "^14.0.0" - react: "^18.0.0" - typescript: "^5.0.0" - prisma: "^5.0.0" - @prisma/client: "^5.0.0" - bcryptjs: "^2.4.3" - jsonwebtoken: "^9.0.0" - zod: "^3.22.0" - tailwindcss: "^3.3.0" - resend: "^2.0.0" Development dependencies: - @types/node: "^20.0.0" - @types/react: "^18.0.0" - @types/bcryptjs: "^2.4.0" - @types/jsonwebtoken: "^9.0.0" - eslint: "^8.0.0" - prettier: "^3.0.0" VERIFICACIÓN INSTALACIÓN: ✅ npm ls → No missing dependencies ✅ npm audit → No critical vulnerabilities ✅ npm run build → Successful compilation ✅ Version compatibility → All packages compatible ``` ### **11.6. Credenciales y Configuraciones** ```yaml SUPABASE SETUP: Project configuration: - Organization: FocalizaHR - Project: focalizahr-mvp - Region: South America (São Paulo) - Plan: Free tier initially Database settings: - PostgreSQL version: 15+ - Extensions: uuid-ossp, pg_trgm - RLS: Row Level Security disabled (multi-tenancy app level) - Backups: Daily automated API configuration: - URL: https://[project-id].supabase.co - Anon key: For client-side (limited access) - Service role key: For server-side (full access) RESEND SETUP: Domain configuration: - Sending domain: focalizahr.com (cuando disponible) - Fallback: resend.dev domain - DKIM: Configured for deliverability - SPF: v=spf1 include:_spf.resend.com ~all Email templates: - From address: "noreply@focalizahr.com" - Reply-to: Admin email per campaign - Unsubscribe: Automated handling - Bounce tracking: Enabled VERCEL SETUP: Project configuration: - Framework: Next.js - Node version: 18.x - Build command: npm run build - Output directory: .next Environment variables (Production): - All .env.local variables migrated - Sensitive keys secured - Build-time vs runtime variables properly set - Preview deployments configured ``` ### **11.7. Backup Strategy** ```yaml CODE BACKUP: Repository: - GitHub: Primary repository - Branch protection: main branch - Commit frequency: Minimum daily - Tags: Version releases Local backup: - Daily: Automated local backup - Weekly: External drive backup - Cloud: OneDrive/Google Drive sync - Documentation: Keep offline copy DATABASE BACKUP: Supabase automatic: - Daily: Full database backup - Point-in-time: 7 days recovery - Export: Manual SQL dumps - Schema: Version controlled Manual backup: - Weekly: Download database dump - Testing: Restore procedures verified - Migration: Rollback scripts prepared - Data: Anonymized copies for development DEPLOYMENT BACKUP: Vercel: - Automatic: Previous deployment kept - Rollback: One-click to previous version - Environment: Variables backed up - Domains: Configuration documented Contingency: - Alternative hosting: Netlify/Railway prepared - Database: Alternative provider researched - Domain: Backup DNS configuration - Dependencies: Package versions locked ``` --- ## 12. **DEFINICIONES TÉCNICAS PRECISAS** ### **12.1. "Kit Comunicación" Implementación Específica** ```yaml ALGORITMO SELECCIÓN TEMPLATES: Input: campaign_results object Process: 1. Evaluar scores por categoría vs thresholds 2. Calcular participación % vs benchmarks 3. Comparar overall_score vs industry_benchmark 4. Aplicar reglas condition_rule cada template 5. Seleccionar templates más relevantes (max 5) 6. Ordenar por priority descending 7. Reemplazar variables dinámicamente Ejemplo código: ```javascript function selectCommunicationTemplates(results) { const templates = []; // Fortalezas (score >= 4.0) Object.entries(results.category_scores).forEach(([category, score]) => { if (score >= 4.0) { templates.push({ type: 'fortaleza', text: `Su equipo muestra fortaleza en ${category} (${score}/5.0)`, priority: 10 }); } }); // Oportunidades (score < 3.0) Object.entries(results.category_scores).forEach(([category, score]) => { if (score < 3.0) { templates.push({ type: 'oportunidad', text: `Oportunidad inmediata en ${category} (${score}/5.0)`, priority: 10 }); } }); // Participación if (results.participation_rate >= 75) { templates.push({ type: 'participacion_alta', text: `Excelente participación (${results.participation_rate}%)`, priority: 6 }); } // Sort by priority and return top 5 return templates.sort((a, b) => b.priority - a.priority).slice(0, 5); } ``` VARIABLES SISTEMA DISPONIBLES: - {category}: 'liderazgo' | 'ambiente' | 'desarrollo' | 'bienestar' - {score}: number formatted to 1 decimal place - {participation}: number rounded to integer - {difference}: number formatted to 1 decimal place (±) - {benchmark}: number formatted to 1 decimal place - {company_name}: string from accounts.company_name - {total_responses}: integer count - {confidence_level}: 'high' | 'medium' | 'low' UI IMPLEMENTACIÓN: Sección dashboard resultados: - Header: "Cómo comunicar estos resultados" - Descripción: "Frases personalizadas basadas en sus datos" - Templates list: Cards con texto + botón copiar - Edit mode: Click para personalizar texto - Usage tracking: Increment usage_count per template ``` ### **12.2. "Análisis Básico" Fórmulas Matemáticas** ```yaml CÁLCULOS PRINCIPALES: Participación %: Formula: (total_responded / total_invited) * 100 Redondeo: Math.round(result) Validación: 0 <= result <= 100 Score General: Formula: AVG(responses.rating) WHERE responses.rating IS NOT NULL Redondeo: Math.round(result * 10) / 10 (1 decimal) Validación: 1.0 <= result <= 5.0 Score por Categoría: Formula: AVG(r.rating) FROM responses r JOIN questions q ON r.question_id = q.id WHERE q.category = ? GROUP BY q.category Redondeo: Math.round(result * 10) / 10 Validación: 1.0 <= result <= 5.0 ANÁLISIS SEGMENTACIÓN: Condiciones aplicación: - Mínimo 5 participantes por segmento - Solo si segment data disponible - Preservar anonimato siempre Cálculo por departamento: SELECT p.department, AVG(r.rating) as avg_score, COUNT(r.id) as response_count FROM participants p JOIN responses r ON p.id = r.participant_id WHERE p.campaign_id = ? AND p.department IS NOT NULL GROUP BY p.department HAVING COUNT(r.id) >= 5; BENCHMARKING BÁSICO: Benchmarks fijos por sector: - tecnologia: 3.4 - retail: 3.1 - servicios: 3.3 - manufactura: 2.9 - salud: 3.6 - default: 3.2 Comparación: difference = company_score - industry_benchmark Classification: - Superior: difference > 0.3 - Similar: -0.3 <= difference <= 0.3 - Inferior: difference < -0.3 CONFIDENCE LEVEL: Lógica determinación: if (total_responses >= 50 && participation_rate >= 60) { confidence = 'high'; } else if (total_responses >= 15 && participation_rate >= 40) { confidence = 'medium'; } else { confidence = 'low'; } ``` ### **12.3. "Enfoque Concierge" Workflow Operativo** ```yaml PROCESO PASO A PASO: PASO 1: Cliente solicita campaña Timeline: Day 0 Actions: - Cliente completa wizard plataforma - Campaign creada status 'draft' - Email automático a team@focalizahr.com - Email confirmación a cliente con next steps PASO 2: Cliente envía datos participantes Timeline: Day 0-2 Methods: - Email: participantes@focalizahr.com - Formatos: Excel, CSV, Google Sheets link - Información mínima: Email + Nombre - Información opcional: Departamento, Cargo, Ubicación PASO 3: FocalizaHR procesa datos Timeline: Day 1-3 (2-4 horas hábiles) Process: - Validación formato y completitud - Limpieza datos (duplicados, formatos) - Segmentación según disponibilidad - Carga participantes backend via admin panel - Generación tokens únicos PASO 4: Validación con cliente Timeline: Day 2-4 Actions: - Email cliente: "Datos procesados, revisar configuración" - Cliente accede plataforma ve preview participantes - Cliente puede solicitar ajustes menores - Cliente confirma o solicita modificaciones PASO 5: Activación campaña Timeline: Day 3-5 Process: - Cliente click "Activar Campaña" en plataforma - Sistema valida: fechas, participantes, configuración - Estado: draft → active - Emails invitación enviados automáticamente - Cliente recibe confirmación activación PASO 6: Monitoreo tiempo real Timeline: Durante campaña Features: - Dashboard participación actualizado cada 60s - Alertas automáticas baja participación - Recordatorios automáticos días programados - Soporte técnico disponible PASO 7: Procesamiento resultados Timeline: Al cierre campaña Process: - Cálculo automático métricas - Generación insights comunicación - Dashboard resultados disponible - Email cliente: "Resultados listos" VENTAJAS OPERATIVAS DETALLADAS: Para Cliente: - Experiencia premium sin fricción técnica - Datos siempre limpios y consistentes - Soporte personalizado durante proceso - Tiempo setup reducido vs self-service Para FocalizaHR: - Oportunidad relationship building - Quality control datos entrada - Upselling durante configuración - Feedback directo necesidades cliente - Diferenciación vs competencia self-service RECURSOS REQUERIDOS: Personal: - 1 FTE parcial: Data processing + cliente support - Tools: Admin dashboard participantes - SLA: 4 horas hábiles processing máximo Escalabilidad: - 10 campañas/mes: 1 persona 25% tiempo - 50 campañas/mes: 1 persona full time - 100+ campañas/mes: Considerar automatización ``` ### **12.4. "Tiempo Real" Definición Técnica** ```yaml IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICA: Tecnología: Polling simple (no WebSockets MVP) Frecuencia: 60 segundos Método: setInterval JavaScript + API calls Frontend Implementation: ```javascript // Dashboard metrics auto-refresh useEffect(() => { const interval = setInterval(async () => { try { const response = await fetch('/api/campaigns/metrics'); const metrics = await response.json(); setDashboardMetrics(metrics); } catch (error) { console.error('Error refreshing metrics:', error); } }, 60000); // 60 seconds return () => clearInterval(interval); }, []); ``` APIs OPTIMIZADAS: Endpoints tiempo real: - GET /api/campaigns/metrics: Métricas principales - GET /api/campaigns/[id]/stats: Stats campaña específica - GET /api/dashboard/alerts: Notificaciones pending Response optimization: - Cache: 30 segundos server-side - Compression: gzip enabled - Minimal payload: Solo datos changed - Error handling: Graceful degradation MÉTRICAS ACTUALIZADAS: Dashboard principal: - Total campañas activas - Participación % campañas activas - Respuestas nuevas último minuto - Alertas riesgo (baja participación) Campaña específica: - Participación tiempo real - Respuestas por hora/día - Tiempo restante countdown - Estado progreso visual PERFORMANCE CONSIDERATIONS: - Maximum concurrent polling: 50 users - Database query optimization: Índices apropiados - Rate limiting: 1 request per minute per user - Fallback: Manual refresh button always available - Battery optimization: Pause polling when tab inactive ``` ### **12.5. Variables Sistema Todas Definidas** ```yaml ENVIRONMENT VARIABLES: Database: DATABASE_URL: PostgreSQL connection string (Supabase) DIRECT_URL: Direct database connection (migrations) Authentication: JWT_SECRET: 256-bit secret key for token signing JWT_EXPIRES_IN: "7d" default expiration BCRYPT_ROUNDS: 12 (password hashing) Email Service: RESEND_API_KEY: Resend service API key FROM_EMAIL: "noreply@focalizahr.com" REPLY_TO_EMAIL: Admin email per campaign Application: NEXT_PUBLIC_APP_URL: Public URL for links NODE_ENV: "development" | "production" | "test" PORT: 3000 (development default) Rate Limiting: RATE_LIMIT_WINDOW_MS: 900000 (15 minutes) RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS: 100 per window EMAIL_RATE_LIMIT: 100 per hour Performance: MAX_REQUEST_SIZE: "10mb" TIMEOUT_MS: 30000 (30 seconds) MAX_CONCURRENT_REQUESTS: 50 DATABASE CONFIGURATION: Connection pooling: max_connections: 20 idle_timeout: 300 seconds statement_timeout: 30 seconds Schema settings: timezone: "America/Santiago" encoding: "UTF8" locale: "es_CL.UTF-8" BUSINESS LOGIC VARIABLES: Campaign limits: MIN_PARTICIPANTS: 5 MAX_PARTICIPANTS_FREE: 100 MAX_PARTICIPANTS_PRO: 500 MAX_DURATION_DAYS: 30 Participation thresholds: LOW_PARTICIPATION_WARNING: 30% AUTO_EXTEND_THRESHOLD: 30% CONFIDENCE_HIGH_MIN: 50 responses + 60% participation CONFIDENCE_MEDIUM_MIN: 15 responses + 40% participation Template priorities: CRITICAL_INSIGHTS: 10 (fortalezas, oportunidades críticas) IMPORTANT_INSIGHTS: 8 (desarrollo, mejoras) CONTEXTUAL_INSIGHTS: 6 (participación, benchmarks) SECONDARY_INSIGHTS: 4 (datos adicionales) Email settings: INVITATION_RETRY_ATTEMPTS: 3 BOUNCE_RETRY_DELAY: [1h, 4h, 24h] REMINDER_SCHEDULE: [day-3, day-1] for Pulso, [day-5, day-3, day-1] for Full UNSUBSCRIBE_HONOR_IMMEDIATELY: true ``` ### **12.6. Algoritmos Específicos Implementar** ```yaml ALGORITMO PARTICIPACIÓN TIEMPO REAL: ```sql -- Query optimizada para dashboard SELECT c.id, c.name, c.status, c.total_invited, c.total_responded, CASE WHEN c.total_invited > 0 THEN ROUND((c.total_responded::numeric / c.total_invited) * 100, 0) ELSE 0 END as participation_rate, EXTRACT(EPOCH FROM (c.end_date - CURRENT_DATE))::int / 86400 as days_remaining FROM campaigns c WHERE c.account_id = $1 AND c.status = 'active' ORDER BY c.created_at DESC; ``` ALGORITMO SELECCIÓN INSIGHTS: ```javascript function generateInsights(campaignResults) { const insights = []; const { category_scores, participation_rate, overall_score, industry_benchmark } = campaignResults; // 1. Identificar fortaleza principal const strongestCategory = Object.entries(category_scores) .sort(([,a], [,b]) => b - a)[0]; if (strongestCategory[1] >= 4.0) { insights.push({ type: 'fortaleza', text: `Su principal fortaleza es ${strongestCategory[0]} con ${strongestCategory[1]}/5.0`, priority: 10 }); } // 2. Identificar oportunidad principal const weakestCategory = Object.entries(category_scores) .sort(([,a], [,b]) => a - b)[0]; if (weakestCategory[1] < 3.0) { insights.push({ type: 'oportunidad', text: `Oportunidad inmediata en ${weakestCategory[0]} (${weakestCategory[1]}/5.0)`, priority: 10 }); } // 3. Comparativo benchmark const diff = overall_score - industry_benchmark; if (Math.abs(diff) > 0.3) { const comparison = diff > 0 ? 'supera' : 'está por debajo del'; insights.push({ type: 'benchmark', text: `Su empresa ${comparison} promedio sectorial por ${Math.abs(diff).toFixed(1)} puntos`, priority: 7 }); } // 4. Participación if (participation_rate >= 75) { insights.push({ type: 'participacion', text: `Excelente participación (${participation_rate}%) indica alto engagement`, priority: 6 }); } else if (participation_rate < 50) { insights.push({ type: 'participacion', text: `Baja participación (${participation_rate}%) sugiere revisar comunicación`, priority: 8 }); } // Sort by priority and return top 5 return insights.sort((a, b) => b.priority - a.priority).slice(0, 5); } ``` ALGORITMO CÁLCULO CONFIDENCE: ```javascript function calculateConfidenceLevel(totalResponses, participationRate, totalInvited) { // Factores de confianza const sampleSizeScore = Math.min(totalResponses / 50, 1); // Max at 50 responses const participationScore = participationRate / 100; const representationScore = Math.min(totalInvited / 30, 1); // Max at 30 invited // Peso promedio const confidenceScore = (sampleSizeScore * 0.4) + (participationScore * 0.4) + (representationScore * 0.2); if (confidenceScore >= 0.8) return 'high'; if (confidenceScore >= 0.5) return 'medium'; return 'low'; } ``` ALGORITMO AUTO-EXTEND CAMPAÑA: ```javascript // Cron job daily at 02:00 AM async function checkAutoExtend() { const campaigns = await prisma.campaign.findMany({ where: { status: 'active', end_date: { lte: new Date(Date.now() + 48 * 60 * 60 * 1000) // 48 hours from now } }, include: { participants: true } }); for (const campaign of campaigns) { const participationRate = (campaign.total_responded / campaign.total_invited) * 100; if (participationRate < 30 && !campaign.auto_extended) { // Extend by 7 days await prisma.campaign.update({ where: { id: campaign.id }, data: { end_date: new Date(campaign.end_date.getTime() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000), auto_extended: true } }); // Send notification email to admin await sendAutoExtendNotification(campaign); } } } ``` ``` --- ## 13. **CONTINGENCIAS Y PROTOCOLOS** ### **13.1. Protocolo Hard-Stop Desarrollo** ```yaml TRIGGERS INMEDIATOS DETENER: Performance crítica: - APIs responden >2 segundos consistentemente - Dashboard carga >10 segundos - Database queries >1 segundo - Memory usage >80% sustained - CPU usage >90% sustained Funcionalidad crítica: - Login/register completamente roto - Database corrupted o inaccessible - Email sending 100% failed - Critical security vulnerability discovered - Data loss evidenced Build/Deploy: - Build failures >3 consecutivos - Deploy